| 기안 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |
| 이수민 | 강민석 | 김도현 |

PRJ-2026-07 일본 진출 사업 승인의 건

문서번호: NW-STRAT-2026-014    작성일: 2026-08-10    작성자: 전략기획팀장 이수민    배포범위: 이사회 및 임원 한정

1. 보고 개요

- 보고자: 대표이사 김도현 / 작성부서: 경영기획실 (전략기획팀장 이수민)

- 안건: PRJ-2026-07 일본 진출 프로젝트 이사회 승인 요청

- 추진 배경: 국내 B2B 협업 SaaS 시장 성장 둔화 대비, 네오보드(NeoBoard) 해외 매출원 확보 필요

- 공동 추진: 경영기획실 + 영업팀 (영업팀장 오세훈) 합동 TF 운영

- 목표 시점: 2026년 4분기 도쿄 현지법인 설립, 2027년 1분기 정식 서비스 오픈

2. 사업계획 요약

- 진출 형태: 현지법인 설립(고도가이샤, Godo Kaisha 형태) 후 직접 영업 - 초기 파트너사 리셀 병행

- 타깃 고객: 일본 중견기업 정보시스템 부서 및 스타트업 - 300인 이하 조직 우선

- 제품 전략: 네오보드 3.0(PRJ-2026-03) 리뉴얼판 기반 - 일본어 UI/UX 로컬라이징 우선 적용

- 가격 정책: 국내 요금제 대비 환산 후 현지 경쟁사 대비 10~15% 저가 포지셔닝

- 조직 계획: 도쿄 사무소 초기 인력 5명(영업 2, CS 1, 개발 지원 2) - 국내 파견 및 현지 채용 병행

- 마일스톤: 2026-Q4 법인설립·사무소 개소 → 2027-Q1 베타 오픈 → 2027-Q2 정식 상용화 → 2027-Q4 손익분기 목표

3. 예상 투자금액

- 총 투자 규모: 약 24억원 (2026년 4분기 ~ 2027년 4분기, 5개 분기 누적 기준)

- 항목별 배분

· 법인설립·행정·법무 자문: 약 1.5억원

· 초기 인건비(현지 채용 포함, 5명 기준): 약 9억원

· 로컬라이징·현지화 개발(UI/UX, 결제·전자계약 연동): 약 5억원

· 마케팅·영업 활동비(전시회, 파트너십, 초기 광고): 약 5억원

· 사무실 임차 및 인프라(서버 리전 확장 포함): 약 2.5억원

· 예비비: 약 1억원

- 재원 조달: 자체 현금 보유분 활용 - 별도 외부 투자 유치 없이 진행 예정

- 손익분기 도달 전까지 분기별 소요 예산은 재무회계팀(팀장 최영재) 승인 하 집행

4. 리스크 요인 및 대응 방안

- ① 환율 리스크

· 엔화 변동성 확대 시 인건비·임차비 등 현지 고정비 부담 증가 우려

· 대응: 분기별 환헤지 검토 - 현지 수익 발생 전까지 송금 시점 분산 집행

- ② 현지 규제 리스크

· 일본 개인정보보호법(APPI) 및 클라우드 데이터 국외 이전 규제 대응 필요

· 대응: 법무팀(팀장 한지원) 현지 로펌 자문 계약 체결 - IT보안팀(팀장 서준혁)과 ISMS(PRJ-2026-02) 인증 결과 연계하여 현지 인증 요건 사전 점검

- ③ 경쟁사 대응 리스크

· 현지 기 진출 협업 SaaS 사업자(사이보즈 등) 대비 브랜드 인지도 열위

· 대응: 초기 저가 정책 + 파트너사 리셀 채널 활용 - AI 요약 기능(PRJ-2026-05) 등 차별화 기능 우선 마케팅

- 종합 의견: 리스크 관리 가능 범위 내 - 이사회 승인 시 2026년 4분기 즉시 착수 가능