| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |
| 이서연 | 강민석 | 강민석 |

AI 요약 기능 기술 기획서 (PRJ-2026-05) v2 확장판

문서번호: NW-DEV-2026-011    작성일: 2026-08-10    작성자: AI팀장 이서연    배포범위: 개발본부 한정

1. 배경 및 목표

네오보드를 이용하는 고객사 조직 수가 320개, MAU 4.1만 명 규모로 확대되면서 하나의 보드에 누적되는 카드, 댓글, 첨부 회의노트의 양도 함께 증가하고 있다. 2026년 2분기 고객 인터뷰(28개사) 결과 '보드 내용이 많아 신규 참여자가 맥락을 파악하는 데 시간이 오래 걸린다'는 응답이 61%로 가장 높은 불편 사항으로 확인되었으며, 경쟁 협업 툴(노션 AI, 콘플루언스 인텔리전스 등)이 이미 문서/보드 자동 요약 기능을 상용화한 상태여서 기능 격차가 영업 실패 사유로 3건 보고된 바 있다.

이에 개발본부는 2026년 8월 PRJ-2026-05 「AI 요약 기능」을 착수하였다. 본 프로젝트는 보드/카드 콘텐츠와 회의노트를 사용자가 요청하는 즉시 핵심 내용, 결정사항, 액션아이템 3단으로 요약하여 제공하는 것을 목표로 하며, AI팀이 개발을 전담하고 백엔드팀이 Board Service와의 연동을, 프론트팀이 요약 결과 UI를 담당한다. 아울러 별도 진행 중인 PRJ-2026-07(일본 진출 프로젝트)과의 연계를 고려하여 초기 설계 단계부터 다국어(한국어/일본어) 요약 요건을 함께 검토한다.

본 기술기획서의 목적은 요약 기능 구현에 필요한 모델 선정 방식을 후보 비교를 통해 확정하고, 파인튜닝/프롬프트 전략, 데이터 파이프라인, 서빙 인프라, 성능 목표치, 평가 방법론, 점진적 롤아웃 계획, 비용 구조, 다국어 대응, 프라이버시/보안 고려사항, 리스크 대응, 상세 개발 일정을 개발본부 내 합의된 단일 기준으로 문서화하는 것이다. v1(2026.08.03 배포) 대비 본 v2는 CTO 검토 회의(2026.08.07)에서 제기된 '인프라 실행 계획과 비용 근거가 부족하다'는 지적을 반영하여 관련 섹션을 대폭 보강하였다.

프로젝트 목표는 다음 다섯 가지로 정리된다. 첫째, 사용자 체감 응답 지연 6초 이내로 요약 결과를 제공한다. 둘째, 사내 평가 벤치마크셋 기준 요약 품질(ROUGE-L 및 휴먼 평가)에서 목표 정확도를 달성한다. 셋째, 고객사당 월 평균 API 비용을 예산 상한 이내로 통제하면서 확장 가능한 아키텍처를 갖춘다. 넷째, 단계적 A/B 테스트를 통해 전체 트래픽 전환 전 품질과 안정성을 검증한다. 다섯째, 한국어와 일본어 두 언어에서 동등 수준의 요약 품질을 확보하여 PRJ-2026-07 일본 출시 일정에 기능 지연이 발생하지 않도록 한다. 목표 출시일은 2027년 1분기 GA이며, 2026년 4분기 베타를 우선 진행한다.

본 문서의 독자는 개발본부 소속 AI팀, 백엔드팀, 프론트팀, 인프라팀, 그리고 검토/승인권자인 CTO 강민석이며, 배포 범위는 개발본부 한정으로 제한한다. 문서 내 비용 수치, GPU 자원 규모, 고객사 파일럿 명단 등은 대외비로 분류되므로 외부 공유를 금한다.

2. 모델 후보 비교

AI팀은 2026년 7월 한 달간 5개 모델 후보에 대해 사내 파일럿 데이터셋(익명화된 보드 120건, 회의노트 80건)을 사용하여 비교 평가를 실시하였다. 평가축은 정확도(ROUGE-L 기준 및 3인 휴먼 평가 5점 척도 환산), 1,000건 처리 기준 예상 비용, 평균 응답 지연시간, 온프레미스/사내망 배포 가능 여부, 컨텍스트 윈도우 크기, 다국어(일본어) 지원 수준 6가지로 확대 설정하였다. 후보 A와 B는 오픈소스 모델을 자체 GPU 인스턴스(A100 4장)에 서빙한 결과이며, 후보 C~E는 각 벤더의 API 문서상 스펙과 파일럿 실측치를 병기하였다.

비교 결과 순수 오픈소스 무파인튜닝 모델(후보 B)은 비용과 온프레미스 이점은 크지만 도메인 특화 요약 품질이 기준 미달이었고, 상용 API 단독(후보 C, D)은 정확도와 지연시간은 우수하나 온프레미스 요건을 충족하지 못해 규제산업 고객사 대응이 어려운 것으로 확인되었다. 일본어 요약 품질은 후보 D와 후보 C가 상대적으로 우수했으며, 후보 A(자체 파인튜닝)는 한국어 학습 데이터 비중이 높아 일본어 파일럿 점수가 낮게 나타나 10절 다국어 전략에서 별도 보완 계획을 수립하였다.

표1에 정리된 바와 같이 컨텍스트 윈도우는 상용 API 계열(C, D, E)이 12만~20만 토큰 수준으로 대형 보드의 원문 전체 투입에 유리한 반면, 자체 호스팅 계열(A, B)은 GPU 메모리 제약상 3.2만 토큰으로 제한되어 맵-리듀스 방식이 필수적으로 요구된다. 이 결과는 3절 선정 근거와 6절 서빙 인프라 설계의 기초 자료로 활용되었다.

| 후보 | 정확도 (ROUGE-L/휴먼평가) | 비용 (1,000건 기준) | 지연시간 (평균) | 컨텍스트 윈도우 | 일본어 지원 | 온프레미스 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 자체 파인튜닝 오픈소스 LLM (Llama 3 8B 기반 LoRA) | 0.41 / 3.6점 | 약 9만원 (GPU 인스턴스 상각 포함) | 3.2초 | 32,000 토큰 | 제한적 (파일럿 2.8점) | 가능 |
| B. 오픈소스 LLM 활용, 무파인튜닝 (Llama 3 70B 자체 호스팅) | 0.33 / 3.1점 | 약 21만원 (GPU 인스턴스 상각 포함) | 5.8초 | 32,000 토큰 | 제한적 (파일럿 2.6점) | 가능 |
| C. 상용 API - OpenAI GPT-4o | 0.47 / 4.3점 | 약 38만원 | 2.1초 | 128,000 토큰 | 우수 (파일럿 4.1점) | 불가 (외부망 전송 필수) |
| D. 상용 API - Anthropic Claude 3.5 Sonnet | 0.49 / 4.4점 | 약 41만원 | 2.4초 | 200,000 토큰 | 우수 (파일럿 4.2점) | 불가 (외부망 전송 필수, VPC 옵션 검토 중) |
| E. 국내 상용 API - 네이버 하이퍼클로바X | 0.39 / 3.8점 | 약 26만원 | 2.9초 | 128,000 토큰 | 양호 (파일럿 3.7점) | 일부 가능 (전용 리전 옵션 존재, 별도 계약 필요) |

3. 선정 모델 및 근거

AI팀은 단일 모델 채택 대신 '민감도 기반 라우팅 하이브리드' 구조를 최종안으로 선정하였다. 보드 내용이 사내 보안 정책상 외부망 전송이 허용되는 일반 등급인 경우 후보 D(Claude 3.5 Sonnet API)로 우선 처리하여 정확도와 응답속도를 확보하고, 고객사가 온프레미스/민감정보 처리를 요구하거나 외부망 전송이 금지된 계약 조건인 경우 후보 A(자체 파인튜닝 Llama 3 8B)로 전환 처리한다.

후보 D를 기본 경로로 선정한 근거는 세 가지다. 첫째, 5개 후보 중 정확도(ROUGE-L 0.49, 휴먼평가 4.4점)가 가장 높아 초기 사용자 신뢰 확보에 유리하다. 둘째, 파일럿 기간 중 안전성 관련 오출력(민감정보 재생성, 근거 없는 사실 서술) 빈도가 후보 C 대비 낮게 관측되어 12절에서 다룰 환각 리스크 완화 부담이 상대적으로 작았다. 셋째, 컨텍스트 윈도우가 20만 토큰으로 가장 커서 대형 보드를 맵-리듀스 없이 단일 호출로 처리 가능한 비율이 높아 지연시간과 비용 양쪽에 유리하다.

후보 A를 온프레미스 경로로 병행 채택한 근거는, 현재 영업 파이프라인에 있는 금융권 고객사 2곳이 외부 LLM API 전송 금지를 계약 전제조건으로 요구하고 있어 상용 API 단일 구조로는 해당 세그먼트 영업이 불가능하기 때문이다. 사내 GPU 인스턴스(A100 4장, 기 구축된 NeoLM 서빙 인프라 재사용)에서 LoRA 파인튜닝 모델을 서빙함으로써 추가 인프라 투자 없이 온프레미스 요건을 충족할 수 있다.

후보 B(무파인튜닝 오픈소스)와 후보 E(하이퍼클로바X)는 이번 1차 개발 범위에서는 제외한다. 후보 B는 파인튜닝 없이는 도메인 요약 품질이 목표치에 미달하였고, 후보 E는 정확도는 준수하나 온프레미스 옵션이 별도 계약과 리드타임을 요구하여 2027년 1분기 GA 일정에 맞추기 어렵다고 판단하였다. 다만 후보 E는 향후 국내 공공/금융 규제 강화 시, 그리고 10절에서 다루는 일본어 대응 대체 옵션으로서 재검토한다.

CTO 강민석 검토 의견(2026.08.07 회의록 발췌): '하이브리드 라우팅 구조는 동의하나, 상용 API 경로 장애 시 폴백 로직과 온프레미스 경로의 GPU 증설 계획이 구체화되어야 승인 가능하다'는 코멘트가 있었으며, 이는 6절 서빙 인프라 및 9절 리스크 대응에 반영되었다.

4. 파인튜닝 및 프롬프트 전략

상용 API 경로(후보 D)는 파인튜닝을 진행하지 않고 프롬프트 엔지니어링으로 품질을 확보한다. 시스템 프롬프트에 네오보드 도메인 컨텍스트(칸반/화이트보드 용어, 카드-댓글 구조)를 주입하고, '핵심 내용 3줄 - 결정사항 - 액션아이템(담당자/기한 포함)' 형식을 고정 출력 스키마로 강제한다. 파일럿 과정에서 few-shot 예시 2건을 포함했을 때 형식 준수율이 74%에서 96%로 개선되어 최종 프롬프트에 반영하였다. 원문이 컨텍스트 길이를 초과하는 대형 보드는 카드 단위로 1차 청크 요약 후 2차 통합 요약하는 맵-리듀스(Map-Reduce) 방식을 적용한다.

온프레미스 경로(후보 A)는 Llama 3 8B 베이스 모델에 LoRA(Low-Rank Adaptation) 방식의 경량 파인튜닝을 적용한다. 전체 파라미터 재학습 대신 어댑터 레이어만 학습하여 사내 GPU 인스턴스에서도 학습/재학습이 가능하도록 하며, 학습 데이터 구성 및 정제 절차는 5절에서 상세히 다룬다. 파인튜닝 하이퍼파라미터는 LoRA rank 16, alpha 32, 학습률 2e-4, 에폭 3회를 기본값으로 하되, 매 재학습 시 검증셋 손실(validation loss)을 기준으로 조기 종료(early stopping)를 적용한다.

두 경로 모두 환각 억제를 위해 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 방식을 병행 적용한다. 요약 생성 전 원본 카드/댓글에서 관련 구간을 검색해 프롬프트 컨텍스트에 명시적으로 포함시키고, 모델 출력에는 근거 카드 ID를 함께 반환하도록 하여 사용자가 요약 결과를 원문과 대조 확인할 수 있게 한다. 검색 단계는 사내 벡터DB(Qdrant, 기 구축)를 활용하며, 임베딩 모델은 다국어 지원이 확인된 multilingual-e5-large를 채택하여 10절의 다국어 전략과 정합성을 맞춘다.

파인튜닝 모델의 재학습 주기는 분기 1회를 기본으로 하되, 사용자 피드백(요약 결과에 대한 '도움됨/도움안됨' 평가) 누적치가 500건을 초과하는 시점에 추가 재학습을 트리거한다. 프롬프트 버전은 Git으로 형상관리하며 변경 시 7절의 벤치마크셋으로 회귀 테스트를 수행한 후 배포한다. 프롬프트 변경 이력은 별도 CHANGELOG로 관리하여 8절 A/B 테스트 시 어떤 버전이 어떤 결과를 냈는지 추적 가능하도록 한다.

5. 데이터 파이프라인 상세

학습 및 평가 데이터는 수집-정제-익명화-라벨링-검수-적재의 6단계 파이프라인을 통해 구성한다. 1단계 수집에서는 파일럿 참여에 동의한 고객사(현재 14개사)의 보드 데이터를 Board Service API를 통해 배치로 추출하며, 동의하지 않은 고객사의 데이터는 파이프라인에 진입시키지 않도록 사전에 고객사 ID 화이트리스트를 적용한다. 회의노트는 별도로 사내에서 생성된 공개 가능 등급 문서 400건을 원천으로 활용한다.

2단계 정제에서는 빈 카드, 봇 자동 생성 댓글, 시스템 로그성 텍스트를 제거하고, 카드 생성/수정 타임스탬프 기준으로 중복 스냅샷을 통합한다. 3단계 익명화에서는 정규식 기반 1차 필터(이메일, 전화번호, 사업자번호 패턴)와 개체명 인식(NER) 모델 기반 2차 필터(인명, 조직명, 주소)를 순차 적용하여 고유명사를 마스킹 토큰(예: [PERSON_1], [ORG_1])으로 치환한다. 익명화 정확도는 자체 검증셋 기준 재현율 97.2%, 정밀도 95.8%이며, 미탐지 잔여 위험에 대비해 4단계 이전에 보안팀 샘플 검수를 필수 게이트로 둔다.

4단계 라벨링은 AI팀 3인과 고객지원팀 2인으로 구성된 라벨링 인력이 담당하며, 각 표본에 대해 독립적으로 정답 요약(Gold Standard)을 작성한 뒤 불일치 구간은 합의(adjudication) 세션을 거쳐 최종 확정한다. 라벨링 가이드라인은 '핵심 내용 3줄-결정사항-액션아이템' 스키마를 그대로 따르며, 라벨러 간 일치도(inter-annotator agreement)는 Cohen's Kappa 0.81을 유지 기준으로 관리한다. 5단계 검수에서는 보안팀이 익명화 처리 결과를 표본의 10%에 대해 재검수하고, 원본 대조를 통해 잔여 개인정보가 발견될 경우 해당 건은 폐기 후 재처리한다.

6단계 적재에서는 검수를 통과한 데이터만 학습용 데이터 레이크(사내 S3 호환 스토리지, 접근권한 AI팀 한정)에 버전 태그와 함께 적재한다. 데이터 거버넌스 원칙으로는 다음 네 가지를 적용한다: (1) 원본 고객 데이터는 익명화 이전 상태로 학습 파이프라인 밖에 저장하지 않는다. (2) 모든 데이터셋 버전은 생성 일시, 원천, 익명화 처리 로그를 메타데이터로 남긴다. (3) 고객사가 파일럿 동의를 철회하는 경우 해당 고객사 유래 데이터를 학습 데이터셋과 이미 학습된 모델 체크포인트에서 식별하여 다음 재학습 주기에 제외한다. (4) 데이터 보관 기간은 최대 2년으로 하고, 만료된 데이터는 자동 폐기 배치 작업으로 삭제한다.

학습 데이터 구성 현황은 사내 파일럿 참여 고객사 동의 하에 익명화된 보드-요약 쌍 약 1,500건과 사내 회의노트 400건을 합산하여 총 1,900건이며, 평가용 벤치마크셋(200건)은 학습셋과 완전히 분리된 홀드아웃(holdout) 표본으로 관리하여 데이터 누수(leakage)를 방지한다. 개인정보 및 고객사 기밀이 포함된 원본은 학습 데이터셋에서 전량 제외하며, 마스킹 처리 여부는 보안팀이 매 데이터셋 버전마다 샘플링 검수한다.

| 단계 | 담당 | 주요 작업 | 품질 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 수집 | AI팀 + 백엔드팀 | 동의 고객사 화이트리스트 기반 Board Service API 배치 추출 | 동의 미확인 고객사 데이터 0건 혼입 |
| 2. 정제 | AI팀 | 빈 카드/봇 댓글 제거, 중복 스냅샷 통합 | 정제 후 잔여 노이즈 5% 이내 |
| 3. 익명화 | AI팀 + 보안팀 | 정규식 1차 필터 + NER 모델 2차 필터 | 재현율 97% 이상, 정밀도 95% 이상 |
| 4. 라벨링 | AI팀 3인 + 고객지원팀 2인 | 정답 요약 독립 작성 후 합의 확정 | 라벨러 간 일치도 Kappa 0.8 이상 |
| 5. 검수 | 보안팀 | 익명화 결과 10% 샘플 재검수 | 잔여 개인정보 발견 시 전량 재처리 |
| 6. 적재 | AI팀 | 버전 태그 부여 후 데이터 레이크 적재 | 메타데이터(원천/일시/로그) 100% 기록 |

6. 파인튜닝 및 서빙 인프라 상세

GPU 자원은 기존에 NeoLM 프로젝트(사내 검색 랭킹 모델)를 위해 구축된 온프레미스 GPU 클러스터(A100 80GB 4장)를 1차로 재사용하며, 파인튜닝과 온프레미스 추론 서빙이 자원을 시간대별로 분할 사용하는 스케줄을 적용한다. 파인튜닝 작업은 트래픽이 낮은 매주 화/목요일 야간(00:00~06:00)에 배치로 수행하고, 나머지 시간은 추론 서빙에 전량 할당한다. 2027년 1분기 GA 이후 온프레미스 경로 트래픽 증가가 예상되어 추가 GPU 2장(A100 80GB) 증설을 인프라팀에 사전 요청해 둔 상태이며, 증설 완료 목표는 2026년 12월이다.

서빙 아키텍처는 상용 API 경로와 온프레미스 경로를 하나의 '요약 라우팅 게이트웨이(Summary Routing Gateway)' 뒤에 통합한다. 게이트웨이는 Board Service로부터 요약 요청을 수신하면 (1) 고객사 보안등급 태그 조회, (2) 보드 크기 및 컨텍스트 길이 산정, (3) 라우팅 정책 적용(3절 하이브리드 구조) 순으로 처리하여 상용 API 클라이언트 또는 온프레미스 추론 서버 중 하나로 요청을 전달한다. 온프레미스 추론 서버는 vLLM 기반으로 구성하여 연속 배치(continuous batching)와 PagedAttention을 활용해 GPU 활용률을 높인다.

추론 전략은 실시간과 배치 두 가지로 이원화한다. 실시간 추론은 사용자가 UI에서 '요약하기' 버튼을 클릭하는 시점에 동기 호출되며, 목표 응답 지연은 6절 서빙 목표(P95 6초 이내)를 따른다. 배치 추론은 대형 보드(카드 100개 초과)에 대해 사용자가 명시적으로 요청하지 않아도 매일 새벽 시간대에 사전 요약을 생성해 캐싱해 두는 방식으로, 사용자 체감 지연을 사실상 0에 가깝게 낮추는 것을 목표로 한다. 캐시는 원문 변경(카드 추가/수정/삭제) 발생 시 무효화되며, 무효화 이벤트는 Board Service의 변경 이벤트 스트림을 구독하여 처리한다.

서빙 안정성을 위해 온프레미스 추론 서버는 액티브-스탠바이 이중화 구성을 적용하고, 상용 API 경로는 벤더 API 장애 발생 시 5절 데이터 파이프라인으로 학습된 온프레미스 모델로 자동 폴백하는 Circuit Breaker 로직을 게이트웨이 레벨에 구현한다. 폴백 발생 시 응답 품질 저하 가능성을 사용자에게 알리는 배너를 UI에 노출하도록 프론트팀과 협의 완료하였다. 모니터링은 GPU 사용률, 큐 대기시간, 토큰 처리량(TPS), 요청 실패율을 Grafana 대시보드로 상시 관측하며, 임계치 초과 시 AI팀과 인프라팀에 동시 알림이 발송된다.

| 구분 | 2026 Q4 (베타) | 2027 Q1 (GA) | 2027 Q2 (고도화) |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU 보유 대수 (A100 80GB) | 4장 (기존 재사용) | 6장 (2장 증설) | 6장 유지, 활용률 최적화 |
| 파인튜닝 전용 시간대 | 주 2회 야간 배치 | 주 2회 야간 배치 | 주 3회 야간 배치 (재학습 빈도 증가) |
| 온프레미스 동시 처리 용량 (TPS 기준) | 약 40 req/min | 약 90 req/min | 약 120 req/min |
| 이중화 구성 | 단일 인스턴스 (베타 한정) | 액티브-스탠바이 이중화 | 액티브-스탠바이 + 오토스케일 검토 |
| 예상 GPU 월 상각/운영비 | 약 480만원 | 약 720만원 | 약 720만원 |

7. 성능 목표 및 평가 방법론

성능 목표는 정확도, 지연시간, 비용, 환각률, 형식 준수율, 다국어 품질 6개 지표로 정의하며, '현재'는 2026년 7월 파일럿 결과(선정 모델 D 기준) 실측치, '목표'는 2026년 4분기 베타 출시 시점 달성 기준이다.

평가용 벤치마크셋은 다음 절차로 구성한다. 첫째, 실제 고객 보드 데이터에서 업종(IT, 제조, 금융, 교육 등) 및 보드 규모(카드 20개 미만/20~100개/100개 초과)를 층화 추출하여 200건을 표본으로 선정하고, 개인정보/기밀 정보는 5절의 익명화 파이프라인을 동일하게 적용한다. 둘째, AI팀 및 고객지원팀 인력 3인이 각 표본에 대해 정답 요약(Gold Standard)을 독립적으로 작성한 뒤 상호 합의를 거쳐 최종 정답셋을 확정한다. 셋째, 모델 출력과 정답셋을 ROUGE-L, BERTScore 자동 지표로 1차 채점하고, 자동 지표만으로 판별이 어려운 사례(하위 30%)는 3인 휴먼 평가로 재채점한다.

평가는 모델/프롬프트 변경이 있을 때마다 회귀 테스트로 실시하며, 베타 출시 이후에는 매월 1회 정기 평가와 함께 실사용자 대상 A/B 테스트(8절 참조)를 병행하여 사용자 만족도(5점 척도) 및 기능 채택률을 추가로 모니터링한다. 환각률은 근거 카드 ID가 실제 원문 내용과 불일치하거나 원문에 없는 사실을 생성한 비율로 정의하며, 휴먼 평가자가 원문 대조를 통해 판정한다.

다국어 품질 지표는 10절 다국어 처리 전략에서 별도 구성한 일본어 벤치마크셋(60건)을 기준으로 하며, 한국어 대비 품질 격차(Quality Gap)를 정량 관리한다. 목표는 일본어 ROUGE-L이 한국어 대비 90% 수준 이상을 유지하는 것이다.

| 지표 | 현재 (2026.07 파일럿) | 목표 (2026.Q4 베타) | 목표 (2027.Q1 GA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 정확도 (ROUGE-L, 한국어) | 0.49 | 0.55 이상 | 0.58 이상 |
| 정확도 (휴먼평가, 5점 척도) | 4.4점 | 4.5점 이상 | 4.6점 이상 |
| 평균 응답 지연시간 | 2.4초 | 6초 이내 (P95 기준) | 5초 이내 (P95 기준) |
| 고객사당 월 평균 비용 | 산정 전 (파일럿 단계) | 고객사당 월 15만원 이내 | 고객사당 월 13만원 이내 |
| 환각률 (근거 불일치 비율) | 7.8% | 3% 이내 | 2% 이내 |
| 요약 형식 준수율 | 96% | 99% 이상 | 99.5% 이상 |
| 일본어 ROUGE-L (한국어 대비 비율) | 미측정 | 한국어 대비 85% 이상 | 한국어 대비 90% 이상 |

8. A/B 테스트 및 점진적 롤아웃 계획

베타 출시 이후 GA까지는 전체 고객사에 일괄 적용하지 않고 4단계 점진적 롤아웃(Progressive Rollout)을 적용한다. 각 단계 전환 여부는 사전에 정의된 성공 지표를 충족하는지 AI팀과 백엔드팀이 공동 검토한 후 CTO 승인을 거쳐 결정하며, 성공 지표 미달 시 즉시 이전 단계로 롤백한다.

1단계(내부 도그푸딩)는 개발본부 내부 보드(약 30개)에 한해 트래픽 100%를 적용하여 2주간 운영하며, 이 단계의 목적은 치명적 버그와 형식 오류를 조기에 발견하는 것이다. 2단계(클로즈드 베타)는 파일럿 동의 고객사 10곳을 대상으로 트래픽 100%를 적용하되 각 고객사 내에서는 옵트인(opt-in) 사용자에게만 노출한다. 3단계(오픈 베타 A/B)는 전체 고객사의 20%를 무작위 추출하여 신규 요약 기능 노출군(실험군)과 미노출군(대조군)으로 50:50 분할하고, 4단계(전면 확대)는 3단계 성공 지표 충족 시 트래픽을 100%, 60%, 100% 순으로 단계적으로 확대한다.

성공 지표는 정량 지표와 정성 지표로 구분한다. 정량 지표는 7절의 성능 목표 지표(정확도, 지연시간, 환각률, 비용)를 각 단계에서 재확인하는 것이며, 추가로 기능 채택률(요약 버튼 클릭률), 요약 결과에 대한 '도움됨' 피드백 비율, 그리고 실험군 대비 대조군의 사용자 리텐션(재방문율) 차이를 측정한다. 정성 지표는 고객지원팀을 통해 접수되는 불만/버그 티켓 건수와 심각도를 활용한다.

롤백 기준은 다음 중 하나라도 해당하면 즉시 이전 단계로 전환하고 원인 분석 후 재시도한다: (1) 환각률이 목표치(3%)의 1.5배를 초과, (2) P95 응답 지연이 목표치(6초)의 1.5배를 초과, (3) 심각도 상(High) 버그 티켓이 24시간 내 5건 이상 접수, (4) 실험군의 리텐션이 대조군 대비 통계적으로 유의하게 낮음(p<0.05), (5) 고객사당 월 비용이 목표치의 130%를 초과. 롤백 결정은 AI팀장이 1차 판단하고 CTO에게 즉시 보고한다.

| 단계 | 대상 | 트래픽 비율 | 기간 | 성공 지표 | 다음 단계 전환 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1단계: 내부 도그푸딩 | 개발본부 내부 보드 (약 30개) | 100% (내부 한정) | 2주 | 치명적 버그 0건, 형식 준수율 95% 이상 | AI팀+백엔드팀 승인 |
| 2단계: 클로즈드 베타 | 파일럿 동의 고객사 10곳 (옵트인) | 100% (대상 고객사 내) | 4주 | 환각률 5% 이내, 사용자 만족도 4.0점 이상 | CTO 승인 |
| 3단계: 오픈 베타 A/B | 전체 고객사 20% 무작위 추출 | 실험군 50% / 대조군 50% | 6주 | 7절 목표 지표 충족 + 리텐션 유의한 개선 | CTO 승인 + 정량지표 전량 충족 |
| 4단계: 전면 확대 1차 | 전체 고객사 | 60% | 3주 | 3단계 지표 유지, 비용 목표치 이내 | 지표 유지 확인 시 자동 진행 |
| 4단계: 전면 확대 2차 (GA) | 전체 고객사 | 100% | GA 시점부터 상시 | 전체 목표 지표 상시 충족 | 해당 없음 (정식 GA) |

9. 비용 상세 분석

비용은 크게 추론 비용(상용 API 사용료 + 온프레미스 GPU 상각/운영비)과 학습 비용(파인튜닝 GPU 시간, 데이터 라벨링 인건비)으로 구분한다. 상용 API 경로(후보 D)의 월간 추론 비용은 고객사당 평균 요약 요청 건수(파일럿 실측 월 210건/고객사 가정)와 2절 표1의 1,000건당 비용(약 41만원)을 기준으로 산정하며, 온프레미스 경로(후보 A)는 6절의 GPU 상각/운영비를 해당 경로 처리 비중(전체 트래픽의 약 25% 가정, 금융권 등 온프레미스 요건 고객사 비중 기준)으로 배분하여 산정한다.

학습 비용은 분기 1회 정기 재학습 기준으로, LoRA 파인튜닝 1회당 GPU 사용 시간(A100 4장 기준 약 18시간)의 상각 비용과, 5절 데이터 파이프라인의 라벨링 인건비(라벨러 5인 × 월 0.2 FTE 환산)를 합산한다. 재학습 트리거(피드백 500건 초과)로 인한 추가 재학습이 분기당 최대 1회 추가 발생할 수 있다고 가정하여 예비비를 반영하였다.

ROI 분석은 두 가지 관점에서 수행하였다. 첫째, 영업 관점에서 2026년 상반기 기준 AI 요약 기능 부재로 실패한 영업 기회 3건(연환산 계약 규모 합계 약 2.4억원 추정)을 근거로, 기능 출시 시 해당 세그먼트 수주 전환율을 30%로 보수적으로 가정하면 연간 약 7,200만원의 매출 방어 효과가 기대된다. 둘째, 고객 유지 관점에서 요약 기능이 활성 사용자 리텐션을 개선할 경우(파일럿 관찰치 기준 리텐션 +4%p 가정) 기존 MAU 4.1만 명 규모에서 이탈 방지로 인한 구독 매출 방어 효과가 연간 약 9,800만원으로 추정된다. 두 효과를 합산하면 연간 기대 효과는 약 1.7억원 수준으로, 표4의 연간 총 운영비용(약 1.1억원 추정)을 상회하여 투자 타당성이 있는 것으로 판단된다.

비용 통제 장치로는 6절 리스크 대응에서 다룬 고객사별 월 요약 요청 횟수 소프트 캡, 캡 초과 시 저비용 경로(온프레미스) 자동 폴백, 그리고 월별 실사용 비용 대시보드 모니터링을 적용한다. 아울러 8절 점진적 롤아웃 과정에서 각 단계별 실측 비용을 검증하여 표4의 추정치를 매 분기 갱신할 계획이다.

| 비용 항목 | 산정 기준 | 월간 추정액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상용 API 추론 비용 (후보 D, 트래픽 75%) | 고객사 320개 × 월 210건 × 75% × 410원/건 | 약 2,065만원 | 고객사 수 증가 시 선형 증가 |
| 온프레미스 GPU 상각/운영비 (후보 A, 트래픽 25%) | 6절 GPU 월 운영비 (Q4 기준 480만원) | 약 480만원 | GPU 증설(2027 Q1) 후 720만원으로 조정 |
| 파인튜닝 학습 비용 (분기 환산 월할) | GPU 18시간/분기 상각 + 예비 재학습 1회 | 약 35만원 | 분기 1회 기준 월할 계산 |
| 데이터 라벨링 인건비 | 라벨러 5인 × 0.2 FTE × 월 인건비 환산 | 약 220만원 | 5절 라벨링 단계 인력 |
| 벡터DB/임베딩 인프라 (기 구축 공용자원 배분) | Qdrant 클러스터 사용량 비례 배분 | 약 40만원 | 타 프로젝트와 공용, 배분 비율 재산정 예정 |
| 월간 총계 (추정) | 상기 항목 합산 | 약 2,840만원 | 2026 Q4 베타 기준, 고객사 320개 전체 적용 가정 |

10. 다국어 처리 전략

PRJ-2026-07(일본 진출 프로젝트)의 목표 출시 시점이 2027년 2분기로 예정되어 있어, AI 요약 기능 또한 동일 시점에 일본어 지원이 요구된다. 2절 모델 후보 비교에서 확인된 바와 같이 상용 API 경로(후보 D, C)는 일본어 파일럿 점수가 4점대(4.1~4.2점)로 양호하나, 온프레미스 경로(후보 A)는 학습 데이터의 한국어 편중으로 일본어 점수가 2.8점에 그쳐 별도 보완이 필요하다.

일본어 대응 전략은 3단계로 진행한다. 1단계(2026 Q4~2027 Q1)는 상용 API 경로에서 일본어 프롬프트 및 few-shot 예시를 별도 구성하여 일본 고객사 파일럿(예정 3곳)에 우선 대응한다. 프롬프트 내 도메인 용어집은 한국어-일본어 대역 용어집을 신규 작성하여 칸반/화이트보드 관련 표현의 오역을 방지한다. 2단계(2027 Q1~Q2)는 5절 데이터 파이프라인을 통해 일본어 보드-요약 쌍 데이터(목표 400건, 일본 파일럿 고객사 동의 기반 수집)를 확보하여 온프레미스 경로 LoRA 파인튜닝에 일본어 데이터를 추가 학습시킨다. 3단계(2027 Q2 이후)는 일본어 벤치마크셋을 60건에서 150건 규모로 확대하고, 7절의 다국어 품질 지표(한국어 대비 90% 이상)를 GA 기준으로 상시 관리한다.

언어 판별 및 라우팅은 게이트웨이 단에서 보드 언어 설정 메타데이터와 콘텐츠 자동 언어 감지(fastText 언어 감지 모델)를 이중으로 확인하여 처리하며, 혼합 언어 보드(한국어/일본어 카드 혼재)의 경우 카드 단위로 언어를 판별해 각각 적합한 프롬프트 템플릿을 적용한 뒤 통합 요약 단계에서 응답 언어를 사용자 설정 기준으로 통일한다. 일본어 요약 결과의 형식 준수율과 환각률은 한국어와 동일한 벤치마크 절차(7절)로 관리하되, 초기에는 목표치를 한국어 대비 5%p 완화하여 설정하고 2단계 파인튜닝 완료 후 격차를 축소한다.

다국어 확장에 따른 추가 비용은 9절 비용 분석에 포함되지 않은 별도 항목으로, 일본어 데이터 라벨링(현지어 가능 인력 필요, 외주 검토 중)과 일본어 벤치마크셋 구축 비용이 2027년 1분기 예산에 별도 반영될 예정이며, 구체 금액은 PRJ-2026-07 예산안 확정 후 본 문서에 추가 반영한다.

11. 프라이버시 및 보안 고려사항

AI 요약 기능은 고객사의 업무 콘텐츠(보드, 카드, 댓글, 회의노트)를 처리 대상으로 하므로, 네오웍스의 개인정보처리방침 및 고객사와의 데이터처리계약(DPA)을 준수하는 것을 최우선 원칙으로 한다. 핵심 원칙은 다음 네 가지다: (1) 목적 제한 - 수집된 학습/평가 데이터는 요약 기능 개발 및 품질 개선 목적으로만 사용하며 타 프로젝트로 전용하지 않는다. (2) 동의 기반 처리 - 학습 데이터로 활용되는 고객 콘텐츠는 반드시 고객사의 명시적 파일럿 참여 동의를 전제로 하며, 동의하지 않은 고객사의 데이터는 실시간 요약 서비스 제공 목적 외에는 저장/활용하지 않는다. (3) 최소 수집 - 요약 생성에 필요한 최소 범위의 콘텐츠만 모델 컨텍스트에 포함하고, 불필요한 메타데이터(사용자 IP, 접속 기기 정보 등)는 프롬프트에서 제외한다. (4) 익명화 우선 - 학습/평가 목적의 데이터는 5절 파이프라인을 거쳐 반드시 익명화를 완료한 후에만 사용한다.

고객사 간 데이터 격리(Tenant Isolation)는 다음과 같이 보장한다. 실시간 요약 서비스에서는 요청 시점에 해당 보드가 속한 고객사 ID를 기준으로 컨텍스트를 구성하며, 벡터DB 검색 시에도 고객사 ID를 파티션 키로 사용하여 타 고객사 데이터가 검색 결과에 혼입되지 않도록 원천 차단한다. 온프레미스 파인튜닝 모델은 전체 고객사 데이터를 통합 학습하는 단일 모델 구조이므로, 특정 고객사 데이터가 모델 응답에 그대로 재생성(memorization)되어 노출될 위험을 12절 리스크 대응에서 별도 관리하며, 학습 데이터 중복 제거(deduplication) 및 반복 패턴 검출을 통해 완화한다.

상용 API 경로 이용 시 보드 내용이 외부 벤더 서버로 전송되는 점을 고려하여, 계약 시 학습 데이터 미활용(Zero Data Retention/Zero Data Retention 옵션) 조항 포함을 필수 요건으로 하고, 전송 데이터는 TLS 1.2 이상으로 암호화한다. 고객사 보안등급(일반/민감/온프레미스 전용) 태깅은 Board Service에서 관리하며, 민감 등급 이상은 API 라우팅 자체를 차단하고 온프레미스 경로로 강제 전환하는 로직을 게이트웨이에 하드코딩 수준으로 강제 적용하여 설정 오류로 인한 우회 전송을 방지한다.

접근 통제 측면에서 학습 데이터 레이크와 벡터DB에 대한 접근 권한은 AI팀으로 한정하며, 프로덕션 환경 접근 로그는 6개월간 보관 후 감사팀 정책에 따라 처리한다. 보안팀은 분기 1회 AI 요약 기능 전체 파이프라인(수집~서빙)에 대한 정기 보안 점검을 수행하며, 점검 결과는 CTO에게 보고하고 중대 취약점 발견 시 해당 기능의 일시 중단을 포함한 대응 절차를 별도 마련한다. 사용자 대상으로는 개인정보처리방침 개정을 통해 AI 요약 기능이 콘텐츠를 분석/처리한다는 사실을 명시적으로 고지하고, 옵트아웃(기능 미사용) 옵션을 제공한다.

12. 리스크 및 대응

환각(Hallucination) 리스크: 모델이 원문에 없는 내용을 사실인 것처럼 생성할 경우 사용자가 잘못된 의사결정을 내릴 수 있다. 대응으로 4절의 RAG 기반 근거 카드 명시, 7절의 환각률 정기 평가를 시행하며, UI 상에는 모든 요약 결과에 'AI 생성 콘텐츠이며 원문 확인이 필요합니다' 안내 문구와 근거 카드 바로가기 링크를 필수 노출한다.

민감정보 외부 유출 리스크: 상용 API(후보 D) 경로 이용 시 보드 내용이 외부 서버로 전송된다. 대응으로 11절에서 정의한 보안등급 기반 강제 라우팅, API 벤더와의 Zero Data Retention 계약 조항, TLS 암호화 전송을 적용한다.

비용 초과 리스크: 사용량이 예상을 초과할 경우 9절 목표 비용(고객사당 월 15만원)을 넘어설 수 있다. 대응으로 고객사별 월 요약 요청 횟수 소프트 캡을 설정하고, 캡 초과 시 자동으로 저비용 경로(후보 A, 온프레미스)로 폴백하도록 라우팅 로직을 구성한다. 또한 월별 실사용 비용을 대시보드로 상시 모니터링한다.

벤더 종속(Lock-in) 리스크: 상용 API 단일 벤더 의존 시 가격 정책 변경이나 서비스 장애의 영향을 직접 받는다. 대응으로 프롬프트 및 출력 스키마를 벤더 중립적으로 설계하여 후보 C 등 대체 API로 전환 가능한 어댑터 구조를 유지하고, API 장애 시 온프레미스 경로로 자동 폴백하는 Circuit Breaker를 6절과 같이 적용한다.

파인튜닝 데이터 편향/품질 리스크: 학습 데이터가 특정 업종(IT)에 편중될 경우 타 업종 고객사에서 요약 품질이 저하될 수 있다. 대응으로 7절 벤치마크셋과 동일하게 업종별 층화 기준을 5절 데이터 수집에도 적용하고, 분기별 재학습 시 업종별 성능 편차를 별도 리포트로 관리한다.

모델 데이터 암기(Memorization) 리스크: 11절에서 언급한 바와 같이 온프레미스 파인튜닝 모델이 학습 데이터의 특정 고객사 콘텐츠를 그대로 재생성하여 타 세션에 노출될 가능성이 있다. 대응으로 학습 데이터 중복 제거, 반복 패턴 검출, 그리고 정기 레드팀 테스트(분기 1회, 특정 고객사 정보 추출 시도)를 수행하여 조기 발견 시 즉시 재학습한다.

일정 리스크: 파인튜닝 모델의 목표 정확도 미달 시 온프레미스 경로 제공이 지연될 수 있다. 대응으로 2026년 4분기 베타는 상용 API 경로만으로 우선 출시하고, 온프레미스 경로는 목표치 달성이 확인되는 시점에 8절 점진적 롤아웃 절차에 따라 순차 오픈하는 단계적 출시 전략을 병행한다.

다국어 품질 격차 리스크: 10절에서 다룬 바와 같이 온프레미스 경로의 일본어 품질이 초기에는 한국어 대비 낮을 수 있다. 대응으로 일본 파일럿 초기에는 상용 API 경로를 기본 경로로 우선 배정하고, 일본어 학습 데이터 확보 및 2단계 파인튜닝 완료 후 온프레미스 경로를 순차 확대한다.

13. 개발 로드맵 개요

2026년 3분기(착수~파일럿): 모델 후보 비교 평가 완료(본 문서 2절), 선정 모델 확정, 5절 데이터 파이프라인 1차 구축, RAG 파이프라인 및 맵-리듀스 요약 로직 프로토타입 개발, LoRA 파인튜닝 1차 데이터셋 구축 착수.

2026년 4분기(베타 출시): 상용 API 경로(후보 D) 기반 요약 기능을 8절 1~2단계(내부 도그푸딩, 클로즈드 베타) 절차에 따라 사내 및 파일럿 고객사 10곳 대상으로 출시. Board Service/Notification Service 연동 완료, 프론트엔드 요약 UI(근거 카드 링크 포함) 배포. 7절 벤치마크셋 기반 월간 정기 평가 체계 가동.

2027년 1분기(GA 및 온프레미스 오픈): 8절 3~4단계(오픈 베타 A/B, 전면 확대) 절차를 통해 베타 피드백 반영 후 전체 고객사 대상 정식 출시(GA). LoRA 파인튜닝 모델(후보 A)의 목표 정확도(ROUGE-L 0.58 이상) 달성 확인 후 온프레미스 경로를 민감 등급 고객사부터 순차 오픈. 6절 GPU 증설(A100 2장) 완료, 비용 소프트 캡 및 자동 라우팅 로직 프로덕션 적용.

2027년 2분기(고도화 및 다국어 확대): 사용자 피드백 누적 데이터를 활용한 2차 파인튜닝 재학습 수행, 업종별 성능 편차 분석 및 보정, 10절 일본어 대응 2~3단계 진행(일본어 파인튜닝 데이터 확보 및 벤치마크셋 확대). 회의노트 첨부파일(음성/영상 전사 포함) 요약 지원으로 기능 범위 확대 검토. 하이퍼클로바X(후보 E) 등 대체 온프레미스 옵션 재평가.

14. 상세 로드맵 (스프린트/월 단위)

13절 개요를 실행 단위인 2주 스프린트 및 월 단위로 세분화한 일정은 표7과 같다. 각 스프린트 종료 시점에 AI팀 내부 데모를 진행하며, 마일스톤(베타 출시, GA, 다국어 오픈)에는 백엔드팀·프론트팀·인프라팀·보안팀이 참여하는 합동 점검 회의를 개최한다.

일정 관리 원칙으로는 각 마일스톤 착수 2주 전 진입 기준(Entry Criteria) 충족 여부를 AI팀장이 사전 점검하며, 미충족 시 마일스톤을 지연하더라도 품질 기준(7절)을 우선한다. 스프린트별 세부 태스크와 담당자는 사내 프로젝트 관리 도구(네오보드 PRJ-2026-05 보드)에서 별도 관리하며, 본 표는 상위 마일스톤 기준 요약이다.

| 시기 | 마일스톤 | 주요 산출물 | 관련 섹션 | 게이트/승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-08 (Sprint 1-2) | 모델 후보 비교 완료 | 표1 비교 결과, 선정 모델 확정안 | 2, 3절 | AI팀장 승인 |
| 2026-09 (Sprint 3-4) | 데이터 파이프라인 1차 구축 | 익명화 파이프라인, 학습 데이터셋 v1 (1,900건) | 5절 | 보안팀 검수 통과 |
| 2026-09~10 (Sprint 4-6) | RAG/맵-리듀스 프로토타입 | 게이트웨이 프로토타입, 벡터DB 연동 | 4, 6절 | AI팀 내부 데모 |
| 2026-10 (Sprint 6-7) | LoRA 1차 파인튜닝 | 후보 A 파인튜닝 모델 v1, 벤치마크 평가 결과 | 4, 7절 | 목표 ROUGE-L 0.50 이상 |
| 2026-11 (Sprint 8-9) | 8절 1단계: 내부 도그푸딩 | 내부 보드 30개 적용, 버그 리포트 | 8절 | 치명적 버그 0건 |
| 2026-12 (Sprint 10-11) | 8절 2단계: 클로즈드 베타 + GPU 증설 착수 | 파일럿 고객사 10곳 적용, GPU 증설 발주 | 6, 8절 | CTO 승인 |
| 2027-01 (Sprint 12-13) | 8절 3단계: 오픈 베타 A/B 개시 | 전체 고객사 20% A/B 테스트 착수 | 8절 | 7절 목표 지표 충족 |
| 2027-02 (Sprint 14-15) | 8절 4단계: 전면 확대 + GA | 트래픽 60%→100% 확대, 정식 출시 | 8, 13절 | 전체 목표 지표 상시 충족 |
| 2027-03 (Sprint 16-17) | 온프레미스 경로 순차 오픈 | 민감 등급 고객사 대상 후보 A 경로 오픈 | 3, 6절 | ROUGE-L 0.58 이상 확인 |
| 2027-04~05 (Sprint 18-20) | 일본어 대응 2단계 | 일본어 학습 데이터 400건 확보, 파인튜닝 v2 | 10절 | PRJ-2026-07 일정 정합 |
| 2027-06 (Sprint 21) | 고도화 및 회의노트 첨부 요약 검토 | 2차 파인튜닝, 업종별 편차 보정 리포트 | 13절 | AI팀장 승인 |