| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |
| 서준혁 | 강민석 | 김도현 |

ISMS-P 인증 대비 보안 점검 보고서 v2 확장판

문서번호: NW-SEC-2026-018-R2    작성일: 2026-08-10    작성자: IT보안팀장 서준혁    배포범위: IT보안팀·개발본부 한정

1. 경영진 요약 (Executive Summary)

㈜네오웍스는 2026년 11월 ISMS-P(정보보호 및 개인정보보호 관리체계) 인증 심사 접수를 목표로 PRJ-2026-02 프로젝트를 추진 중이며, IT보안팀은 본 심사 대응의 최종 사전 점검으로서 2026년 7월 6일부터 8월 7일까지 약 5주간 자체 보안 점검을 실시하였다. 기존 1차 점검(2026년 상반기)이 인증 심사 결함 발생 가능성이 높은 6개 영역에 국한되었던 것과 달리, 이번 2차 점검(v2 확장판)은 KISA ISMS-P 인증기준 '2.보호대책 요구사항'의 12개 영역 전 범위와 '3.개인정보 처리단계별 요구사항' 영역까지 점검 범위를 확대하여 실시하였다. 이는 본 심사에서 특정 영역에 국한되지 않고 관리체계 전반에 걸쳐 실효성을 평가받는 ISMS-P 인증 심사의 특성을 고려한 조치이다.

점검 결과 총 27건의 점검항목 중 24건이 취약점(개선 필요)으로, 3건이 양호 판정으로 확인되었다. 취약점 24건의 심각도는 '상' 10건, '중' 13건, '하' 1건으로 분류되며, 특히 암호화 적용(2.7), 외부자 보안(2.3), 사고 예방 및 대응(2.11) 등 이번에 처음 전면 점검한 영역에서 심각도 '상' 등급 취약점이 다수 확인되어 경영진의 각별한 관심과 자원 배분이 필요한 상황이다. 대표적으로 고객 개인정보 일부 컬럼의 암호화 미적용, 암호화 키의 애플리케이션 하드코딩, 클라우드 운영 외주업체 계약서상 개인정보 처리위탁 조항 누락 등은 개인정보보호법 및 정보통신망법 위반 소지가 있어 최우선 조치가 필요하다.

IT보안팀은 심각도 '상' 취약점 10건에 대해 2026년 9월 25일까지 조치를 완료하고, '중' 13건은 10월 15일까지, '하' 1건은 10월 20일까지 순차 완료하는 것을 목표로 개선 계획을 수립하였다. 전년(2025년 11월) 점검 대비 점검 범위가 6개 영역에서 12개 영역으로 2배 확대되었음에도 불구하고, 전년 지적사항 18건 중 14건(78%)이 정상 조치 완료된 것으로 확인되어 관리체계의 개선 이행력은 양호한 편이나, 계정·패치 관리 등 일부 항목은 유사한 형태로 재발하고 있어 근본 원인 분석과 재발방지 대책 수립이 병행되어야 한다. 경영진은 특히 심각도 '상' 항목에 대한 예산 및 인력 배정을 우선적으로 검토해 줄 것을 요청한다.

2. 점검 개요

본 보고서는 ㈜네오웍스가 추진 중인 ISMS-P 인증 취득 프로젝트(PRJ-2026-02)의 일환으로, IT보안팀이 2026년 7월 6일부터 8월 7일까지 실시한 2차 자체 보안 점검(전면 확대 점검) 결과를 정리한 것이다. 1차 점검이 인증 심사 결함 발생 가능성이 높은 우선순위 6개 영역(2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12)에 한정되었던 것과 달리, 본 2차 점검은 한국인터넷진흥원(KISA)이 공개한 ISMS-P 인증기준 세부점검항목표의 '2.보호대책 요구사항' 12개 영역(2.1 정책·조직·자산관리, 2.2 인적보안, 2.3 외부자보안, 2.4 물리보안, 2.5 인증 및 권한관리, 2.6 접근통제, 2.7 암호화 적용, 2.8 정보시스템 도입 및 개발보안, 2.9 시스템 및 서비스 운영관리, 2.10 시스템 및 서비스 보안관리, 2.11 사고 예방 및 대응, 2.12 재해복구) 전체와 '3.개인정보 처리단계별 요구사항' 영역을 포함하여 점검 범위를 대폭 확대하였다.

점검 대상 시스템 및 조직은 사내 그룹웨어, 운영 데이터베이스, 배포서버(CI/CD), 클라우드 인프라(AWS), VPN 및 원격접속 환경, 백업 스토리지에 더하여, 신규로 사옥 서버실 물리보안 설비, 외부 위탁업체(클라우드 운영 외주사, 외주 개발인력) 계약 및 관리 현황, 정보보호 정책·조직·자산관리 체계, 암호화 키 관리체계, 침해사고 대응체계를 포함한다. 이는 인증 심사 시 심사원이 특정 시스템이 아닌 관리체계 전 영역에 걸쳐 정책-이행-기록의 정합성을 확인한다는 점을 고려한 것이다.

본 점검은 2026년 11월로 예정된 ISMS-P 인증 심사 접수를 앞두고 사전에 미비점을 식별·개선함으로써 본 심사에서의 결함 발생 가능성을 최소화하는 것을 목적으로 한다. 점검 결과 총 27건의 점검항목이 식별되었으며, 이 중 24건이 취약점(심각도 상 10건, 중 13건, 하 1건)으로, 3건이 양호 판정으로 분류되었다. 특히 암호화 적용, 외부자 보안, 사고 예방 및 대응 영역과 같이 이번에 처음 전면 점검한 영역에서 심각도가 높은 취약점의 비중이 높아, 해당 영역에 대한 개선이 시급한 것으로 판단된다. 본 보고서는 IT보안팀장 서준혁이 작성하였으며, 개발본부 CTO 강민석의 검토와 대표이사 김도현의 승인을 거쳐 확정한다.

3. 점검 방법론 및 점검팀 구성

점검은 크게 인터뷰, 문서·정책 검토, 로그검토, 취약점 스캔, 현장 실사의 5단계 방법론을 병행하여 수행하였다. 첫째, 인터뷰 단계에서는 개발본부, IT보안팀, 경영기획실, 총무팀, 인사팀 담당자를 대상으로 계정 발급·회수 절차, 접근권한 부여 프로세스, 개발-운영 환경 분리 여부, 변경관리 및 백업 절차, 외주업체 계약 및 관리 실태, 서버실 출입통제 운영 실태를 청취하였다. 둘째, 문서·정책 검토 단계에서는 정보보호정책, 개인정보처리방침, 각종 지침 및 절차서의 최신성과 실제 조직 구조·업무 프로세스와의 정합성을 확인하였다. 셋째, 로그검토 단계에서는 최근 3~6개월간의 VPN 접속 로그, 관리자 콘솔 접근 로그, 운영 DB 접속기록, 방화벽 정책 변경 이력, 서버실 출입기록을 표본 추출하여 정책과의 정합성을 확인하였다.

넷째, 취약점 스캔 단계에서는 사내 취약점 진단 도구를 이용하여 운영서버 및 개발서버에 대한 OS 패치 현황, 오픈 포트, 알려진 CVE 노출 여부, DB 컬럼별 암호화 적용 현황을 점검하였다. 다섯째, 현장 실사 단계에서는 사옥 서버실 및 주요 보호구역에 대한 출입통제 설비, 화재 감지 및 소화 설비, 항온항습 설비의 운영 상태를 직접 확인하였다. 점검 결과는 KISA ISMS-P 인증기준 세부점검항목표의 통제항목 체계를 기준으로 분류하였고, 심각도는 '상(즉시 조치 필요, 인증 심사 결함 가능성 높음)', '중(단기 개선 필요)', '하(권고사항)', '양호(현행 유지)'의 4단계로 구분하였다.

점검팀은 IT보안팀 소속 4명(팀장 서준혁, 정재현, 이하늘, 박선우)으로 구성하였으며, 시스템 개발보안 영역은 개발본부 김도윤 파트장이, 외부자보안 및 물리보안 영역은 경영기획실 최유진 대리와 총무팀 담당자가, 인적보안 영역은 인사팀 담당자가 각각 협조 인터뷰이로 참여하였다. 각 취약점에 대해서는 발견내용, 개선계획, 조치기한, 담당자를 명시하여 후속 이행 관리가 가능하도록 하였으며, 전년(2025년 11월) 점검 결과와의 비교를 통해 반복 지적사항 여부도 함께 표기하였다.

4. 영역별 점검현황 요약

아래 표는 ISMS-P 인증기준 '2.보호대책 요구사항' 12개 영역별 점검항목 수와 심각도별 분포를 요약한 것이다. 12개 영역 전체에서 최소 2건 이상의 점검결과가 도출되었으며, 영역별 상세 발견내용은 5장을 참조한다.

| 영역 | 영역명 | 점검항목수 | 상 | 중 | 하 | 양호 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 정책, 조직, 자산관리 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2.2 | 인적보안 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.3 | 외부자보안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.4 | 물리보안 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2.5 | 인증 및 권한관리 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2.6 | 접근통제 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2.7 | 암호화 적용 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | 정보시스템 도입 및 개발보안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.9 | 시스템 및 서비스 운영관리 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.10 | 시스템 및 서비스 보안관리 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.11 | 사고 예방 및 대응 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.12 | 재해복구 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 합계 | - | 27 | 10 | 13 | 1 | 3 |

5. 보호대책 요구사항(2.영역) 점검결과 상세

아래 표는 이번 점검에서 식별된 12개 영역, 27건의 점검항목 상세 내역이다. ISMS-P 영역 및 통제항목명은 KISA 인증기준 세부점검항목표의 실제 분류 체계를 준용하여 표기하였으며, 양호 판정 항목은 심각도 란에 '양호'로 표기하고 조치기한은 '해당없음'으로 표시하였다.

| 번호 | ISMS-P영역 | 통제항목 | 발견내용 | 심각도 | 조치기한 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 정책, 조직, 자산관리 | 2.1.1 정책의 유지관리 | 정보보호정책 및 개인정보처리방침이 2023년 개정 이후 미개정 상태이며, 2026년 신설된 개발본부 클라우드팀 등 최근 조직개편 내용과 클라우드 전환 관련 통제사항이 반영되어 있지 않음 | 중 | 2026-09-30 | 서준혁 |
| 2 | 2.1 정책, 조직, 자산관리 | 2.1.3 정보자산 관리 | 정보자산 목록이 분기별로 갱신되고 있으며, 최근 도입된 SaaS 협업도구 3종 및 클라우드 신규 자원도 자산목록에 정상 등재되어 중요도 평가까지 완료된 것을 확인함 | 양호 | 해당없음 | 정재현 |
| 3 | 2.2 인적보안 | 2.2.4 인식제고 및 교육훈련 | 전 직원 대상 정보보호 및 개인정보보호 교육이 최근 1년간 2025년 11월 1회만 실시되어, 연 2회 실시를 규정한 내부 교육지침 기준에 미달함 | 중 | 2026-10-15 | 이하늘 |
| 4 | 2.2 인적보안 | 2.2.5 퇴직 및 직무변경 관리 | 최근 6개월간 퇴직자 3명 중 1명에 대해 인수인계확인서 및 보안서약 해지확인서가 누락되어 있으며, 직무변경자에 대한 접근권한 재조정 이력도 확인되지 않음 | 중 | 2026-09-30 | 박선우 |
| 5 | 2.3 외부자보안 | 2.3.2 외부자 계약 시 보안 | 클라우드 인프라 운영을 위탁한 외주업체와의 계약서에 개인정보 처리위탁에 관한 법정 필수 조항(위탁업무 범위, 재위탁 제한, 보안사고 통지의무) 및 손해배상 조항이 누락되어 있음을 확인함 | 상 | 2026-09-20 | 정재현 |
| 6 | 2.3 외부자보안 | 2.3.3 외부자 보안 이행관리 | 외주 개발인력 및 클라우드 운영 외주업체에 대한 정기 보안점검(연 1회 규정)이 최근 2년간 실시되지 않았으며, 외부자 접근권한 부여·회수 이력 관리대장이 별도로 존재하지 않음 | 중 | 2026-10-10 | 이하늘 |
| 7 | 2.4 물리보안 | 2.4.2 출입통제 | 서버실 출입기록 보관기간이 6개월 수준으로 내부기준(1년) 대비 미달하며, 퇴사 또는 부서이동한 인원 2명의 서버실 출입카드가 회수되지 않고 활성 상태로 남아 있음을 확인함 | 중 | 2026-09-25 | 박선우 |
| 8 | 2.4 물리보안 | 2.4.6 반출입 기기 통제 | 서버실 반출입 물품(노트북, 이동식저장매체 등)에 대한 승인 절차가 문서화되어 있으며, 최근 3개월간 반출입 이력 전건에 대해 사전 승인기록이 정상 확인됨 | 양호 | 해당없음 | 서준혁 |
| 9 | 2.5 인증 및 권한관리 | 2.5.4 비밀번호 관리 | 개발서버 관리자 계정 3개가 90일 이상 비밀번호 미변경 상태이며, 이 중 1개 계정은 초기 발급 비밀번호를 그대로 사용 중임을 확인함 | 상 | 2026-09-15 | 정재현 |
| 10 | 2.5 인증 및 권한관리 | 2.5.6 접근권한 검토 | 2026년 5월~6월 퇴사자 3명의 그룹웨어·VPN 계정이 규정된 삭제기한(퇴사 후 7일 이내)을 초과하여 최대 34일간 미삭제 상태로 유지됨 | 상 | 2026-09-01 | 이하늘 |
| 11 | 2.5 인증 및 권한관리 | 2.5.5 특수권한 관리 | 운영 DB 관리자 권한 보유자 12명 중 4명이 현재 담당 업무와 권한 범위가 불일치하며, 특수권한 부여 시 승인 이력이 문서로 남아있지 않음 | 중 | 2026-09-30 | 정재현 |
| 12 | 2.6 접근통제 | 2.6.2 정보시스템 접근 | 사용이 종료된 VPN 계정 2건이 회수되지 않고 활성 상태로 남아 있었으며, 접근통제 정책 문서가 2025년 이후 갱신되지 않음 | 중 | 2026-09-20 | 박선우 |
| 13 | 2.6 접근통제 | 2.6.3 응용프로그램 접근 | 사내 그룹웨어에 세션 타임아웃이 설정되어 있지 않아 장시간 유휴 상태에서도 로그인 세션이 유지되는 것을 확인함 | 중 | 2026-10-05 | 박선우 |
| 14 | 2.6 접근통제 | 2.6.4 데이터베이스 접근 | 고객정보를 포함한 운영 DB에 대해 개발자가 DB 접근제어 솔루션을 우회하여 직접 접속할 수 있는 경로가 존재함을 확인함 | 상 | 2026-09-10 | 이하늘 |
| 15 | 2.6 접근통제 | 2.6.6 원격접근 통제 | 재택근무 시 사용하는 원격접속 환경 일부 구간에서 다중인증(MFA)이 적용되지 않고 있음을 확인함 | 상 | 2026-09-25 | 박선우 |
| 16 | 2.7 암호화 적용 | 2.7.1 암호정책 적용 | 고객 개인정보(연락처, 대체식별값 등)를 저장하는 운영 DB 컬럼 일부가 암호화 미적용 상태로 평문 저장되어 있음을 확인함. 개인정보보호법상 암호화 의무 대상 항목에 해당하여 시급한 조치가 필요함 | 상 | 2026-09-05 | 이하늘 |
| 17 | 2.7 암호화 적용 | 2.7.2 암호키 관리 | 일부 애플리케이션의 암호화 키가 소스코드 및 설정파일(config)에 평문으로 하드코딩되어 있으며, 별도의 키관리시스템(KMS)이 도입되어 있지 않아 키 순환(rotation) 및 접근통제가 이루어지지 않음 | 상 | 2026-09-20 | 김도윤 |
| 18 | 2.8 정보시스템 도입 및 개발보안 | 2.8.3 시험과 운영환경 분리 | 개발·테스트 환경에 운영 DB와 동일한 실 고객데이터가 별도 마스킹·가명처리 없이 그대로 사용되고 있음을 확인함 | 상 | 2026-09-05 | 김도윤 |
| 19 | 2.8 정보시스템 도입 및 개발보안 | 2.8.2 보안 요구사항 검토 및 시험 | 최근 배포된 신규 API 3건에 대해 소스코드 정적분석(SAST)이 누락되었으며, 배포 전 보안성 검토 절차가 준수되지 않음 | 중 | 2026-10-10 | 김도윤 |
| 20 | 2.9 시스템 및 서비스 운영관리 | 2.9.4 로그 및 접속기록 관리 | 주요 정보시스템 접속기록 보관기간이 내부 기준(2년) 대비 6개월 수준으로 미달함을 확인함 | 중 | 2026-09-30 | 정재현 |
| 21 | 2.9 시스템 및 서비스 운영관리 | 2.9.3 백업 및 복구관리 | 최근 1년간 백업 데이터 복구 테스트가 실시되지 않았으며, 백업본에 대한 무결성 검증 절차가 마련되어 있지 않음 | 중 | 2026-10-15 | 이하늘 |
| 22 | 2.10 시스템 및 서비스 보안관리 | 2.10.8 패치관리 | 운영서버 일부에 대해 OS 보안패치가 3개월 이상 미적용된 상태이며, 취약점 스캔 결과 Critical 등급 2건이 확인됨 | 상 | 2026-08-31 | 박선우 |
| 23 | 2.10 시스템 및 서비스 보안관리 | 2.10.1 보안시스템 운영 | 방화벽 정책 중 현재 업무에 사용되지 않는 불필요 허용 규칙 8건이 삭제되지 않고 방치되어 있음을 확인함 | 하 | 2026-10-20 | 박선우 |
| 24 | 2.11 사고 예방 및 대응 | 2.11.1 사고 예방 및 대응체계 구축 | 침해사고 대응 절차서는 마련되어 있으나 비상연락체계에 등재된 담당자 정보가 2024년 조직 기준으로 미갱신 상태이며, 유관기관(KISA, 경찰청) 신고 연락처도 구버전으로 확인됨 | 중 | 2026-09-30 | 서준혁 |
| 25 | 2.11 사고 예방 및 대응 | 2.11.3 이상행위 분석 및 모니터링 | 관리자 계정에 대한 이상행위 탐지 규칙(비정상 시간대 접속, 다수 로그인 실패 등)이 SIEM(보안관제시스템)에 설정되어 있지 않아 실시간 탐지가 불가능함 | 상 | 2026-09-20 | 정재현 |
| 26 | 2.12 재해복구 | 2.12.1 재해, 재난 대비 안전조치 | 재해복구 우선순위(RTO/RPO) 정의서와 수도권 외곽 백업센터 이용 계약이 체결되어 있으며, 최근 대체 전원설비 가동 점검이 정상 실시된 것을 확인함 | 양호 | 해당없음 | 김도윤 |
| 27 | 2.12 재해복구 | 2.12.2 재해복구 시험 및 개선 | 재해복구(DR) 모의훈련이 최근 2년간 실시되지 않았으며, DR 시나리오 문서가 현행 인프라 구성과 불일치함 | 중 | 2026-11-15 | 김도윤 |

6. 개인정보 처리단계별 요구사항 영역 점검결과

KISA ISMS-P 인증기준 '3.개인정보 처리단계별 요구사항' 영역은 개인정보의 수집부터 파기에 이르는 생애주기 전 과정에서의 보호조치 이행 여부를 점검하는 영역으로, 본 점검에서는 5개 하위 요건(3.1 수집·이용, 3.2 저장·관리, 3.3 이용 및 제공, 3.4 위탁 및 국외이전, 3.5 파기) 전반에 대해 간략 점검을 실시하였다. 상세 항목별 개별 점검(문항 단위 세부점검)은 2.보호대책 요구사항 영역과 달리 이번 2차 점검에서는 표본 점검 수준으로 실시하였으며, 인증 심사 접수 전 정식 개인정보 처리방침 정합성 점검을 별도로 계획하고 있다.

점검 결과, 개인정보 수집 시 동의 항목 및 처리방침 고지는 대체로 적정하게 운영되고 있으나, 앞서 5장에서 지적한 바와 같이 저장 단계의 암호화 미적용(2.7.1과 연계)과 위탁업체 계약서상 법정 조항 누락(2.3.2와 연계) 문제가 개인정보 처리단계별 요구사항 관점에서도 동일하게 결함으로 이어지는 것으로 확인되어, 해당 항목의 우선 조치가 개인정보보호 측면에서도 필수적이다. 파기 단계의 경우 개인정보 파기 정책상 보유기간 경과 시 자동 파기 스케줄러가 운영되고 있음을 확인하였으나, 최근 6개월간 파기 이력 로그가 시스템상 기록되지 않아 파기 증적 확보에 미흡함이 발견되었다.

| 단계 | 주요 점검내용 | 판정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 수집·이용 | 동의 항목 구분, 처리방침 고지 적정성, 필수/선택 동의 분리 여부 | 양호 | 동의서 양식 최신 개인정보보호법 기준 준수 |
| 3.2 저장·관리 | 저장 시 암호화, 접근권한 통제, 유출 대응체계 | 취약 | 5장 #16(암호화 미적용) 항목과 연계 조치 필요 |
| 3.3 이용 및 제공 | 목적 외 이용·제공 통제, 제3자 제공 시 동의 확보 | 양호 | 최근 1년간 목적 외 제공 사례 없음 |
| 3.4 위탁 및 국외이전 | 위탁계약서 법정 조항, 수탁사 관리·감독 | 취약 | 5장 #5(외부자 계약) 항목과 연계 조치 필요 |
| 3.5 파기 | 보유기간 경과 시 파기, 파기 증적 관리 | 일부 미흡 | 파기 스케줄러는 운영 중이나 파기 이력 로그 미기록 |

7. 개선 계획 및 일정

발견된 취약점에 대한 개선 조치는 심각도 '상' 항목을 우선순위로 하여 인증 심사 접수 예정일(2026년 11월 초) 이전까지 완료하는 것을 원칙으로 한다. 아래 표는 27건 점검항목(양호 3건 제외 24건 개선대상) 중 취약점으로 분류된 항목의 개선계획 착수일과 완료목표일을 정리한 것이다.

| 번호 | 개선계획 | 착수일 | 완료목표일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 정보보호정책 및 개인정보처리방침 전면 개정(조직개편·클라우드 전환 반영) | 2026-09-01 | 2026-09-30 |
| 2 | 전 직원 정보보호 교육 추가 1회 실시 및 연 2회 정례화 | 2026-09-15 | 2026-10-15 |
| 3 | 퇴직·직무변경자 인수인계 및 접근권한 재조정 체크리스트 도입 | 2026-09-01 | 2026-09-30 |
| 4 | 외주업체 계약서 개인정보 처리위탁 법정 조항 및 손해배상 조항 추가 개정 | 2026-08-25 | 2026-09-20 |
| 5 | 외부자 정기 보안점검(연 1회) 재개 및 외부자 접근권한 관리대장 도입 | 2026-09-08 | 2026-10-10 |
| 6 | 서버실 출입기록 보관기간 확대(1년) 및 미회수 출입카드 전수 회수 | 2026-08-25 | 2026-09-25 |
| 7 | 개발서버 관리자 계정 비밀번호 전수 재발급 및 90일 주기 강제 변경 정책 적용 | 2026-08-18 | 2026-09-15 |
| 8 | 퇴사자 계정 즉시 삭제 프로세스 수립 및 인사팀-IT보안팀 간 연동 자동화 | 2026-08-18 | 2026-09-01 |
| 9 | 운영 DB 특수권한 재검토 및 권한 부여 승인 이력 관리대장 도입 | 2026-08-25 | 2026-09-30 |
| 10 | VPN 계정 전수 조사 및 미사용 계정 회수, 접근통제 정책 문서 개정 | 2026-08-25 | 2026-09-20 |
| 11 | 그룹웨어 세션 타임아웃 설정(유휴 15분 기준) 적용 | 2026-09-08 | 2026-10-05 |
| 12 | 운영 DB 접근제어 솔루션 우회 경로 차단 및 개발자 직접접속 전면 금지 | 2026-08-18 | 2026-09-10 |
| 13 | 재택근무 원격접속 전 구간 MFA 의무 적용 | 2026-09-01 | 2026-09-25 |
| 14 | 개인정보 저장 컬럼 전수 암호화 적용(대상 컬럼 재조사 포함) | 2026-08-18 | 2026-09-05 |
| 15 | 암호화 키 하드코딩 제거 및 키관리시스템(KMS) 도입 | 2026-08-25 | 2026-09-20 |
| 16 | 개발·테스트 환경 데이터 마스킹 도구 도입 및 실데이터 사용 금지 규정화 | 2026-08-18 | 2026-09-05 |
| 17 | 신규 배포 API 보안성 검토(SAST) 절차 CI/CD 파이프라인에 의무 편입 | 2026-09-14 | 2026-10-10 |
| 18 | 접속기록 보관기간 확대(2년) 및 로그 스토리지 증설 | 2026-08-25 | 2026-09-30 |
| 19 | 백업 복구 테스트 정례화(분기 1회) 및 무결성 검증 절차 수립 | 2026-09-15 | 2026-10-15 |
| 20 | 운영서버 OS 보안패치 긴급 적용 및 패치관리 정책 재정비 | 2026-08-11 | 2026-08-31 |
| 21 | 방화벽 미사용 정책 전수 삭제 및 정기 정책 검토 주기(분기) 도입 | 2026-09-21 | 2026-10-20 |
| 22 | 침해사고 대응 비상연락체계 갱신 및 유관기관 신고 연락처 최신화 | 2026-09-08 | 2026-09-30 |
| 23 | SIEM 이상행위 탐지 규칙(비정상 접속시간, 로그인 실패 임계치) 신규 등록 | 2026-08-25 | 2026-09-20 |
| 24 | 재해복구(DR) 모의훈련 실시 및 DR 시나리오 문서 최신화 | 2026-10-05 | 2026-11-15 |

8. 인증 심사 대응 일정

PRJ-2026-02(ISMS-P 인증 취득)의 전체 일정에 따라, 본 점검에서 식별된 심각도 '상' 취약점 10건은 2026년 9월 25일까지 조치를 완료하고, IT보안팀이 9월 마지막 주에 재점검(3차 자체 점검)을 실시하여 조치 완료 여부를 확인한다. 심각도 '중' 항목 13건은 10월 15일까지, '하' 항목 1건은 10월 20일까지 순차 완료하는 것을 목표로 한다. 다만 재해복구 모의훈련(#24)과 같이 외부 백업센터와의 일정 조율이 필요한 항목은 11월 15일까지 완료를 목표로 하되, 인증 심사 접수 시점까지 최소한 시나리오 문서 최신화는 완료할 계획이다.

2026년 10월 중 KISA 인증심사 신청서를 접수하고, 심사기관의 서면심사 및 현장심사는 11월 중 진행될 예정이다. IT보안팀은 심사 대응을 위해 10월 첫째 주까지 관리체계 운영명세서 및 12개 영역 전체에 대한 증적자료(정책 문서, 로그, 승인 이력, 계약서, 교육 이수증)를 정비하며, 개발본부는 시스템 개발보안(2.8) 및 암호화 적용(2.7) 영역 관련 증적자료(코드 검토 이력, 환경 분리 증빙, 키관리시스템 도입 증빙)를, 경영기획실은 외부자보안(2.3) 영역 계약서 개정 증적을, 총무팀은 물리보안(2.4) 영역 출입통제 개선 증적을 각각 별도 준비한다. 인증 심사 결과 결함사항이 발생할 경우, 심사 종료 후 100일 이내 보완조치를 완료해야 하는 점을 고려하여 사전 개선을 최대한 완료하는 것을 목표로 한다.

9. 전년 대비 개선 현황

㈜네오웍스는 2025년 11월 ISMS 인증 갱신 준비 과정에서 1차 자체 점검을 실시한 바 있으며, 당시 점검 범위는 인증 및 권한관리(2.5), 접근통제(2.6), 시스템 개발보안(2.8), 시스템 및 서비스 운영관리(2.9), 시스템 및 서비스 보안관리(2.10), 재해복구(2.12) 등 6개 영역으로 총 18건의 취약점(상 5건, 중 11건, 하 2건)이 식별되었다. 이번 2026년 2차 점검은 12개 영역 전체로 범위를 2배 확대하였음에도, 전년 지적사항 18건 중 14건(약 78%)이 후속 조치를 통해 정상 개선 완료된 것으로 확인되어 관리체계의 전반적인 개선 이행력은 양호한 것으로 평가된다.

다만 비밀번호 관리(2.5.4), 접근권한 검토(2.5.6), OS 패치관리(2.10.8) 등 4건은 전년에도 유사한 형태로 지적되었던 사항이 재발한 것으로 확인되었다. 이는 단발성 조치는 이루어졌으나 정기 점검·모니터링 체계가 확립되지 않아 시간 경과에 따라 통제 수준이 다시 저하되는 것으로 분석되며, IT보안팀은 이번 개선 계획에서 해당 항목에 대해 단순 조치를 넘어 자동화된 정기 점검 체계(계정 비밀번호 만료 알림, 패치 자동배포 등) 도입을 병행할 예정이다. 한편 신규로 점검 범위에 포함된 6개 영역(2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.11)에서 총 12건의 점검항목이 도출되었으며, 이 중 암호화 적용(2.7) 및 사고 예방 및 대응(2.11) 영역에서 심각도 '상' 등급 취약점이 다수 발견되어 향후 정기 점검 시에도 해당 영역을 지속적으로 관리할 필요가 있다.

| 구분 | 2025년 11월(1차) | 2026년 8월(2차) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 점검 영역 수 | 6개 영역 | 12개 영역 + 개인정보 처리단계 | 점검 범위 2배 확대 |
| 총 점검항목(취약점) 수 | 18건 | 27건(취약점 24건 + 양호 3건) | 신규 영역에서 12건 추가 식별 |
| 심각도 '상' | 5건 | 10건 | 암호화·외부자·사고대응 영역 신규 반영 |
| 심각도 '중' | 11건 | 13건 | - |
| 심각도 '하' | 2건 | 1건 | - |
| 전년 지적사항 조치 완료율 | - | 78%(14/18건) | 4건은 유사 형태로 재발 |
| 반복 지적 항목 | - | 4건(계정·패치관리 등) | 정기 점검 체계 도입 필요 |

10. 종합 의견

이번 2차 자체 점검 결과, ㈜네오웍스의 보호대책 이행 수준은 12개 영역 전반에서 기본적인 정책·체계는 갖추고 있으나, 계정·권한 관리, 개발-운영 환경 분리, 암호화 적용, 외부자 관리 등 세부 운영 절차에서 실효성 개선이 시급한 것으로 판단된다. 특히 암호화 적용(2.7) 영역에서 개인정보 컬럼의 평문 저장 및 암호화 키 하드코딩이 확인된 점, 외부자보안(2.3) 영역에서 위탁계약서상 법정 필수조항이 누락된 점은 개인정보보호법 위반 소지가 있는 중대 사안으로, 인증 및 권한관리(2.5)·접근통제(2.6) 영역의 기존 취약점과 함께 최우선 조치 대상으로 관리해야 한다.

전년 대비 지적사항 조치 완료율이 78%로 양호한 수준을 보이고 있으나, 일부 항목의 반복 재발은 개선 조치가 일회성에 그치고 정기적인 모니터링·재점검 체계로 이어지지 못하고 있음을 시사한다. IT보안팀은 이번 점검 결과를 토대로 심각도 '상' 항목 10건에 대한 즉시 조치를 최우선으로 추진하며, 개선 완료 후에는 재발 방지를 위해 계정·권한·패치에 대한 정기 검토 주기를 분기 단위로 제도화할 예정이다. 아울러 개발본부와 협의하여 개발·운영 환경 분리, 암호화 키관리시스템(KMS) 도입, CI/CD 파이프라인 내 보안성 검토 절차를 상시화하고, 경영기획실·총무팀과 협력하여 외부자 계약 관리 및 물리보안 체계를 정비함으로써, 향후 ISMS-P 인증 심사뿐 아니라 인증 취득 이후의 사후관리(1.4 등) 단계에서도 지속적으로 보호대책 이행 수준을 유지할 수 있도록 관리할 계획이다.